Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ

Копанского сельского поселения Ейского района на 2016 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Объем финансирования запланированный на 2016 год, тыс.рублей | Фактически освоенный объем финансирования программы за 2016 год, тыс.рублей | % исполнения за 2016 год | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, % | Степень реализации мероприятий муниципальной программы | Степень реализации(достижения целевых показателей) муниципальной программы | Оценка эффективности реализации муниципальной программы | Уровень эффективности реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа Копанского сельского поселения Ейского района «Развитие культуры» на 2015-2017 годы | 7008,8 | 6999,7 | 99,9 | 49,1 | 1 | 1 | 1 | высокий |
| 2 | Муниципальная программа Копанского сельского поселения Ейского района «Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры» на 2015-2017 годы | 5414,2 | 1553,1 | 28,7 | 11,0 | 0 | 1 | 0 | неудовлетворительный |
| 3 | Муниципальная программа Копанского сельского поселения Ейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2017 годы | 4938,6 | 4916,8 | 99,6 | 34,5 | 1 | 1 | 1 | высокий |
| 4 | Муниципальная программа Копанского сельского поселения Ейского района «Совершенствование и повышение эффективности использования информационно- коммуникационных технологий, обеспечение эффективности и безопасности деятельности органов местного самоуправления» на 2015-2017 годы | 776,7 | 772,8 | 99,5 | 5,4 | 1 | 1 | 1 | высокий |
| 5 | Муниципальная программа Ейского сельского поселения Ейского района «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Копанском сельском поселении Ейского района» на 2015-2017 годы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | неудовлетворительный |
|  | Всего по муниципальным программам | 18138,3 | 14242,4 | 78,5 | 100,00 | х | х | х | х |

Начальник финансового отдела                                                                                                        Е.П. Белокреницкая